# AGILE/SCRUM

# NHÓM 12: Website bán ô tô

# 1. Mô tả ngắn gọn dự án

- Tên dự án: Website bán ô tô
- Mục tiêu: Xây dựng một hệ thống web giúp người dùng tìm kiếm, xem thông tin, đặt mua ô tô, đồng thời có chức năng quản lý sản phẩm, đơn hàng, người dùng cho quản trị viên.
- Công nghệ: ASP.NET API + React.js + SQL Server
- Thành viên nhóm: 5 người (gồm Product Owner, Scrum Master, và các Developer)

# 2. Các vai trò (Scrum Roles)

| Vai trò | Họ tên thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Nguyễn Văn A | Xác định yêu cầu sản phẩm, ưu tiên backlog, đảm bảo giá trị cao nhất cho khách hàng. |
| Scrum Master | Trần Thị B | Đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum, loại bỏ trở ngại, tổ chức các cuộc họp. |
| Development Team | Lê Văn C, Phạm D, Hồ E | Thiết kế, lập trình, kiểm thử và triển khai sản phẩm. |

# 3. Các Artifact trong Scrum

- Product Backlog: Danh sách các tính năng như: đăng nhập, đăng ký, tìm kiếm ô tô, đặt hàng, quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, đánh giá xe, xem lịch sử đặt hàng…
- Sprint Backlog: Lập cho từng Sprint: ví dụ Sprint 1 gồm các nhiệm vụ như tạo giao diện đăng ký/đăng nhập, kết nối database, xác thực người dùng...
- Increment: Sau mỗi Sprint sẽ có 1 phần sản phẩm hoàn chỉnh như module “Quản lý ô tô” hoặc “Đặt hàng” có thể chạy được.

# 4. Các Ceremonies (Nghi thức Scrum)

- Sprint Planning: Được tổ chức vào đầu mỗi Sprint (mỗi Sprint kéo dài 1 tuần). Nhóm họp để chọn các tính năng từ Product Backlog đưa vào Sprint Backlog.
- Daily Scrum: Họp mỗi ngày 15 phút để cập nhật tiến độ, nêu trở ngại, và lập kế hoạch cho hôm đó.
- Sprint Review: Cuối Sprint, nhóm trình bày sản phẩm đã hoàn thành cho Product Owner và nhận phản hồi.
- Sprint Retrospective: Nhóm đánh giá quy trình làm việc, tìm cách cải thiện cho Sprint kế tiếp.

# 5. Kế hoạch Sprint

| Sprint | Nội dung chính | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Đăng ký/Đăng nhập, Giao diện trang chủ, Trang danh sách xe | Người dùng có thể đăng ký và đăng nhập, xem danh sách xe |
| Sprint 2 | Chi tiết xe, Giỏ hàng, Đặt mua xe | Người dùng xem chi tiết, thêm vào giỏ, đặt xe |
| Sprint 3 | Quản trị sản phẩm, đơn hàng | Quản trị viên có thể thêm/sửa/xóa sản phẩm, xem đơn hàng |
| Sprint 4 | Tìm kiếm, Đánh giá, Tối ưu UI/UX | Người dùng tìm xe theo hãng/giá, đánh giá, trải nghiệm mượt hơn |

# 6. Product Backlog

| STT | Tính năng | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập / đăng ký | 1 |
| 2 | Tìm kiếm xe theo hãng / giá | 2 |
| 3 | Thêm xe vào giỏ hàng | 2 |
| 4 | Quản lý đơn hàng | 1 |
| 5 | Giao diện admin thêm/sửa xe | 3 |
| 6 | Trang đánh giá xe | 3 |
| 7 | Thống kê doanh thu admin | 4 |

# 7. Ví dụ Sprint Backlog

| User Story | Task | Người phụ trách | Ước lượng(giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Là người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản | Tạo form đăng ký, xác thực dữ liệu, lưu DB | Dev C | 6h |
| Là người dùng, tôi muốn đăng nhập hệ thống | Form đăng nhập, xử lý session/token | Dev D | 5h |
| Là người dùng, tôi muốn xem danh sách xe | Tạo UI + kết nối API + phân trang | Dev E | 8h |

# 8. Kết luận

Mô hình Agile/Scrum phù hợp với dự án "Website bán ô tô" vì:
- Cho phép phát triển nhanh chóng theo từng giai đoạn (Incremental)
- Đảm bảo sản phẩm luôn có thể kiểm thử và cải tiến
- Linh hoạt thay đổi yêu cầu theo phản hồi người dùng