## Slide 1: Áp dụng Agile/Scrum cho dự án Website bán ô tô
Quản trị Dự án CNTT - Lab 5

## Slide 2: 1. Mô tả ngắn gọn dự án
Tên dự án: Website bán ô tô
Mục tiêu: Xây dựng hệ thống web bán ô tô
Công nghệ: ASP.NET API + React.js + SQL Server
Thành viên: 5 người (PO, SM, Devs)

## Slide 3: 2. Các vai trò trong Scrum
- Product Owner: xác định yêu cầu, quản lý backlog
- Scrum Master: đảm bảo quy trình Scrum, gỡ rối
- Development Team: thiết kế, lập trình, kiểm thử

## Slide 4: 3. Scrum Artifacts
Product Backlog: Danh sách tính năng tổng thể
Sprint Backlog: Nhiệm vụ chi tiết cho mỗi Sprint
Increment: Sản phẩm tăng dần qua mỗi Sprint

## Slide 5: 4. Các Ceremonies trong Scrum
Sprint Planning
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective

## Slide 6: 5. Kế hoạch Sprint
Sprint 1: Đăng nhập, Trang chủ, Danh sách xe
Sprint 2: Chi tiết xe, Giỏ hàng, Đặt xe
Sprint 3: Admin quản lý sản phẩm, đơn hàng
Sprint 4: Tìm kiếm, đánh giá, tối ưu UX

## Slide 7: 6. Product Backlog
Đăng nhập / đăng ký (Ưu tiên 1)
Tìm kiếm xe theo hãng/giá (Ưu tiên 2)
Thêm xe vào giỏ hàng (Ưu tiên 2)
Quản lý đơn hàng (Ưu tiên 1)

## Slide 8: 7. Sprint Backlog (Sprint 1)
Đăng ký tài khoản: Dev C (6h)
Đăng nhập: Dev D (5h)
Danh sách xe: Dev E (8h)

## Slide 9: 8. Kết luận
Scrum phù hợp với dự án linh hoạt
Có thể phát triển, kiểm thử theo giai đoạn
Phản hồi nhanh chóng từ người dùng