XÂY DỰNG BẢNG PHÂN RÃ CÔNG VIỆC (WBS)

NHÓM 12: WEBSITE BÁN Ô TÔ

- Introduction – Website bán ô tô

Bảng Phân rã Công việc (Work Breakdown Structure – WBS) cung cấp cái nhìn tổng quan về dự án Website bán ô tô, minh họa toàn bộ các công việc cần thiết để triển khai thành công website. Cấu trúc này giúp nhóm dự án và các bên liên quan hiểu rõ phạm vi công việc, các sản phẩm bàn giao chính và quy trình cần thực hiện để hoàn thành dự án.

WBS của dự án này phân tách toàn bộ quá trình phát triển website bán ô tô thành các thành phần dễ quản lý, bắt đầu từ Khởi tạo (xác định mục tiêu và phạm vi), Lập kế hoạch (lập kế hoạch chi tiết), Thực thi (phát triển và kiểm thử hệ thống), Kiểm soát (giám sát và điều chỉnh tiến độ) và cuối cùng là Kết thúc (nghiệm thu và bàn giao).

Việc phân rã công việc theo cấp bậc đảm bảo rằng:

- Tất cả các tính năng quan trọng (danh sách xe, tìm kiếm, đặt mua, thanh toán, quản lý admin) đều được bao gồm.

- Nhiệm vụ dễ dàng được phân công, lập lịch và theo dõi tiến độ.

- Rủi ro và sản phẩm bàn giao được nhận diện rõ ràng đối với nhóm và nhà tài trợ.

- Mục tiêu và thời hạn dự án được đảm bảo trong suốt vòng đời thực hiện.

WBS này sẽ là nền tảng để xây dựng lịch trình dự án, kế hoạch nguồn lực và ước tính chi phí, đảm bảo dự án website bán ô tô được triển khai hiệu quả và bàn giao thành công.

- Outline View (Dạng liệt kê phân cấp)

Website bán ô tô

1.1 Khởi tạo (Initiation)

- 1.1.1 Phân tích nhu cầu & đề xuất giải pháp

- 1.1.2 Xây dựng Project Charter

- 1.1.3 Trình nộp Project Charter

- 1.1.4 Nhà tài trợ duyệt Project Charter

- 1.1.5 Phê duyệt Project Charter

1.2 Lập kế hoạch (Planning)

- 1.2.1 Xác định phạm vi dự án sơ bộ

- 1.2.2 Thành lập nhóm dự án

- 1.2.3 Họp khởi động nhóm dự án

- 1.2.4 Lập kế hoạch dự án (timeline, chi phí, nhân lực)

- 1.2.5 Trình nộp kế hoạch dự án

- 1.2.6 Duyệt kế hoạch dự án (Milestone)

1.3 Thực thi (Execution)

- 1.3.1 Họp khởi động thực thi

- 1.3.2 Thu thập & xác thực yêu cầu người dùng

- 1.3.3 Thiết kế hệ thống (UI/UX + Database + Kiến trúc API)

- 1.3.4 Phát triển Backend (ASP.NET API)

- 1.3.5 Phát triển Frontend (React.js)

- 1.3.6 Tích hợp & kiểm thử (Integration & Testing)

- 1.3.7 Triển khai hệ thống chạy thử (Staging)

- 1.3.8 Đào tạo người dùng (Admin/Khách hàng)

- 1.3.9 Go Live (Triển khai chính thức)

1.4 Kiểm soát (Control)

- 1.4.1 Quản lý dự án hàng ngày

- 1.4.2 Họp báo cáo tiến độ định kỳ

- 1.4.3 Quản lý rủi ro (Risk Management)

- 1.4.4 Cập nhật kế hoạch dự án khi có thay đổi

1.5 Kết thúc (Closeout)

- 1.5.1 Kiểm toán tài nguyên & hợp đồng

- 1.5.2 Rút kinh nghiệm (Lessons Learned)

- 1.5.3 Cập nhật & lưu trữ tài liệu dự án

- 1.5.4 Xác nhận bàn giao & nghiệm thu dự án

- 1.5.5 Lưu trữ hồ sơ dự án

- Hierarchical Structure (Dạng phân cấp số thứ tự)

| Level | WBS Code | Element Name |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Website bán ô tô |
| 2 | 1.1 | Khởi tạo |
| 3 | 1.1.1 | Phân tích nhu cầu & đề xuất giải pháp |
| 3 | 1.1.2 | Xây dựng Project Charter |
| 3 | 1.1.3 | Trình nộp Project Charter |
| 3 | 1.1.4 | Nhà tài trợ duyệt Project Charter |
| 3 | 1.1.5 | Phê duyệt Project Charter |
| 2 | 1.2 | Lập kế hoạch |
| 3 | 1.2.1 | Xác định phạm vi dự án sơ bộ |
| 3 | 1.2.2 | Thành lập nhóm dự án |
| 3 | 1.2.3 | Họp khởi động nhóm dự án |
| 3 | 1.2.4 | Lập kế hoạch dự án |
| 3 | 1.2.5 | Trình nộp kế hoạch dự án |
| 3 | 1.2.6 | Duyệt kế hoạch dự án |
| 2 | 1.3 | Thực thi |
| 3 | 1.3.1 | Họp khởi động thực thi |
| 3 | 1.3.2 | Thu thập & xác thực yêu cầu người dùng |
| 3 | 1.3.3 | Thiết kế hệ thống |
| 3 | 1.3.4 | Phát triển Backend |
| 3 | 1.3.5 | Phát triển Frontend |
| 3 | 1.3.6 | Tích hợp & kiểm thử |
| 3 | 1.3.7 | Triển khai hệ thống chạy thử |
| 3 | 1.3.8 | Đào tạo người dùng |
| 3 | 1.3.9 | Go Live |
| 2 | 1.4 | Kiểm soát |
| 3 | 1.4.1 | Quản lý dự án hàng ngày |
| 3 | 1.4.2 | Họp báo cáo tiến độ định kỳ |
| 3 | 1.4.3 | Quản lý rủi ro |
| 3 | 1.4.4 | Cập nhật kế hoạch dự án |
| 2 | 1.5 | Kết thúc |
| 3 | 1.5.1 | Kiểm toán tài nguyên & hợp đồng |
| 3 | 1.5.2 | Rút kinh nghiệm |
| 3 | 1.5.3 | Cập nhật & lưu trữ tài liệu dự án |
| 3 | 1.5.4 | Xác nhận bàn giao & nghiệm thu dự án |
| 3 | 1.5.5 | Lưu trữ hồ sơ dự án |

- Tabular View (Bảng 3 cột)

| Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| --- | --- | --- |
| Website bán ô tô | Khởi tạo | Phân tích nhu cầu & đề xuất giải pháp |
|  |  | Xây dựng Project Charter |
|  |  | Trình nộp Project Charter |
|  |  | Nhà tài trợ duyệt Project Charter |
|  |  | Phê duyệt Project Charter |
|  | Lập kế hoạch | Xác định phạm vi dự án sơ bộ |
|  |  | Thành lập nhóm dự án |
|  |  | Họp khởi động nhóm dự án |
|  |  | Lập kế hoạch dự án |
|  |  | Trình nộp kế hoạch dự án |
|  |  | Duyệt kế hoạch dự án |
|  | Thực thi | Họp khởi động thực thi |
|  |  | Thu thập & xác thực yêu cầu người dùng |
|  |  | Thiết kế hệ thống |
|  |  | Phát triển Backend |
|  |  | Phát triển Frontend |
|  |  | Tích hợp & kiểm thử |
|  |  | Triển khai hệ thống chạy thử |
|  |  | Đào tạo người dùng |
|  |  | Go Live |
|  | Kiểm soát | Quản lý dự án hàng ngày |
|  |  | Họp báo cáo tiến độ định kỳ |
|  |  | Quản lý rủi ro |
|  |  | Cập nhật kế hoạch dự án |
|  | Kết thúc | Kiểm toán tài nguyên & hợp đồng |
|  |  | Rút kinh nghiệm |
|  |  | Cập nhật & lưu trữ tài liệu dự án |
|  |  | Xác nhận bàn giao & nghiệm thu dự án |
|  |  | Lưu trữ hồ sơ dự án |

- Tree Structure View (Sơ đồ cây)

- WBS Dictionary – Website bán ô tô

| Level | WBS Code | Element Name | Definition |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Website bán ô tô | Tất cả công việc cần thiết để thiết kế, phát triển và triển khai website bán ô tô, bao gồm phân tích yêu cầu, phát triển frontend/backend, kiểm thử và bàn giao. |
| 2 | 1.1 | Khởi tạo | Giai đoạn xác định mục tiêu, yêu cầu và phê duyệt dự án. |
| 3 | 1.1.1 | Phân tích nhu cầu & đề xuất giải pháp | Đánh giá thị trường, xác định tính năng cần có (tìm kiếm xe, đặt xe, quản lý đơn hàng) và đề xuất công nghệ sử dụng (ASP.NET API + React.js). |
| 3 | 1.1.2 | Xây dựng Project Charter | Soạn văn bản mô tả mục tiêu, phạm vi, ngân sách, thời gian, rủi ro và nhóm dự án. |
| 3 | 1.1.3 | Trình nộp Project Charter | Gửi tài liệu cho nhà tài trợ để duyệt. |
| 3 | 1.1.4 | Nhà tài trợ duyệt Project Charter | Đọc và xác nhận nội dung Project Charter. |
| 3 | 1.1.5 | Phê duyệt Project Charter | Chính thức phê duyệt dự án, chuyển sang giai đoạn lập kế hoạch. |
| 2 | 1.2 | Lập kế hoạch | Lập phạm vi, lịch trình, chi phí, nguồn lực và rủi ro dự án. |
| 3 | 1.2.1 | Xác định phạm vi dự án sơ bộ | Viết mô tả sơ bộ về tính năng: quản lý xe, người dùng, đơn hàng, thanh toán online. |
| 3 | 1.2.2 | Thành lập nhóm dự án | Chọn thành viên: phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử. |
| 3 | 1.2.3 | Họp khởi động nhóm dự án | Giới thiệu dự án, phân công nhiệm vụ và thống nhất phương thức làm việc. |
| 3 | 1.2.4 | Lập kế hoạch dự án | Tạo timeline chi tiết, phân bổ ngân sách và công việc. |
| 3 | 1.2.5 | Trình nộp kế hoạch dự án | Gửi kế hoạch cho nhà tài trợ duyệt. |
| 3 | 1.2.6 | Duyệt kế hoạch dự án | Nhà tài trợ phê duyệt kế hoạch để triển khai. |
| 2 | 1.3 | Thực thi | Triển khai lập trình website theo kế hoạch. |
| 3 | 1.3.1 | Họp khởi động thực thi | Chuẩn bị môi trường, thông báo bắt đầu coding. |
| 3 | 1.3.2 | Thu thập & xác thực yêu cầu người dùng | Xác nhận tính năng với khách hàng (tìm kiếm, đặt xe, thanh toán). |
| 3 | 1.3.3 | Thiết kế hệ thống | Vẽ UI/UX, thiết kế CSDL SQL Server, kiến trúc API (Models, Controllers, Services). |
| 3 | 1.3.4 | Phát triển Backend | Xây dựng API ASP.NET: Quản lý xe, người dùng, đơn hàng, thanh toán. |
| 3 | 1.3.5 | Phát triển Frontend | Xây dựng React.js: trang chủ, danh sách xe, chi tiết xe, giỏ hàng, thanh toán. |
| 3 | 1.3.6 | Tích hợp & kiểm thử | Kiểm thử chức năng API, giao diện và tích hợp thanh toán. |
| 3 | 1.3.7 | Triển khai hệ thống chạy thử | Deploy website lên môi trường staging để khách hàng kiểm tra. |
| 3 | 1.3.8 | Đào tạo người dùng | Hướng dẫn admin quản lý xe, đơn hàng; hướng dẫn khách hàng mua xe. |
| 3 | 1.3.9 | Go Live | Đưa website vào hoạt động chính thức. |
| 2 | 1.4 | Kiểm soát | Theo dõi tiến độ, rủi ro và điều chỉnh kế hoạch. |
| 3 | 1.4.1 | Quản lý dự án hàng ngày | Cập nhật tiến độ, xử lý sự cố. |
| 3 | 1.4.2 | Họp báo cáo tiến độ định kỳ | Họp tuần để cập nhật tiến độ cho nhóm và nhà tài trợ. |
| 3 | 1.4.3 | Quản lý rủi ro | Xác định rủi ro (trễ tiến độ, lỗi kỹ thuật) và biện pháp xử lý. |
| 3 | 1.4.4 | Cập nhật kế hoạch dự án | Điều chỉnh timeline hoặc nguồn lực khi cần. |
| 2 | 1.5 | Kết thúc | Hoàn tất dự án và bàn giao cho khách hàng. |
| 3 | 1.5.1 | Kiểm toán tài nguyên & hợp đồng | Đảm bảo tài nguyên/hợp đồng đã thanh toán và lưu trữ. |
| 3 | 1.5.2 | Rút kinh nghiệm | Họp Lessons Learned để cải thiện dự án sau này. |
| 3 | 1.5.3 | Cập nhật & lưu trữ tài liệu dự án | Lưu trữ tất cả tài liệu kỹ thuật và báo cáo. |
| 3 | 1.5.4 | Xác nhận bàn giao & nghiệm thu dự án | Nhà tài trợ ký nghiệm thu. |
| 3 | 1.5.5 | Lưu trữ hồ sơ dự án | Đưa vào kho lưu trữ nội bộ. |

- Glossary of Terms – Website bán ô tô

- WBS (Work Breakdown Structure): Cấu trúc phân rã công việc – phân chia dự án thành các phần nhỏ hơn để dễ quản lý.

- Project Charter: Tài liệu khởi tạo dự án, mô tả mục tiêu, phạm vi, ngân sách, timeline, rủi ro.

- Milestone: Mốc quan trọng trong dự án (ví dụ: phê duyệt kế hoạch).

- Scope Statement: Tuyên bố phạm vi – xác định những gì dự án sẽ làm và không làm.

- Risk Management: Quản lý rủi ro – quá trình xác định, đánh giá và giảm thiểu rủi ro.

- Go Live: Giai đoạn triển khai chính thức hệ thống cho người dùng cuối.

- Lessons Learned: Tổng kết kinh nghiệm từ dự án, ghi lại thành công và thất bại để cải thiện sau này.

- Frontend: Phần giao diện người dùng (React.js) mà khách hàng trực tiếp tương tác.

- Backend: Phần xử lý logic, API (ASP.NET) kết nối cơ sở dữ liệu và dịch vụ.

- Deployment (Triển khai): Quá trình đưa ứng dụng từ môi trường phát triển sang môi trường thực tế.