PROJECT CHARTER (BẢN TÔN CHỈ DỰ ÁN)

NHÓM 12: WEBSITE BÁN Ô TÔ

| 1.0 PROJECT IDENTIFICATION |  |
| --- | --- |
| Name | Car Selling Website (Website bán ô tô) |
| Description | Thiết kế, phát triển và triển khai một website bán ô tô trực tuyến với đầy đủ tính năng quản lý, mua bán, tìm kiếm, đặt hàng và thanh toán. |
| Sponsor | Bộ môn Quản trị dự án CNTT – Trường Đại học |
| Project Manager | Hoàng Nghĩa Minh Bảo (Trưởng nhóm dự án) Nguyễn Minh Long |
| Project Team | Nhóm 12 sinh viên lớp CTK44 – chuyên ngành CNTT |
| Resources | Nhân lực sinh viên, máy tính, phần mềm Visual Studio, SQL Server, React.js, ASP.NET API, tài nguyên hosting. |

2.0 BUSINESS REASONS FOR PROJECT

- Đáp ứng nhu cầu mua bán ô tô ngày càng gia tăng trên nền tảng trực tuyến. - Giúp các cửa hàng và cá nhân quảng bá và bán xe hiệu quả hơn. - Tạo môi trường thuận lợi cho người tiêu dùng dễ dàng tìm kiếm và so sánh ô tô. - Ứng dụng công nghệ để thay thế mô hình kinh doanh truyền thống. - Cung cấp nền tảng quản lý bán hàng, kiểm soát kho xe, đơn hàng và thanh toán.

3.0 PROJECT OBJECTIVES (PURPOSE)

- Xây dựng hệ thống website cho phép người dùng đăng tin bán, tìm kiếm và mua ô tô trực tuyến. - Hỗ trợ quản lý danh mục xe, đơn hàng, khách hàng và thanh toán. - Cung cấp giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho người dùng và quản trị viên. - Tích hợp các chức năng nâng cao như tìm kiếm nâng cao, lọc xe, giỏ hàng và thanh toán online. - Đảm bảo tính bảo mật và độ tin cậy cho giao dịch trực tuyến.

4.0 PROJECT SCOPE

- Bao gồm tất cả các tính năng: Đăng ký/đăng nhập, quản lý xe, mua bán, giỏ hàng, thanh toán, và quản trị viên. - Website dành cho người bán, người mua và quản trị viên. - Không bao gồm ứng dụng mobile hoặc tích hợp với bên thứ ba như bảo hiểm, ngân hàng. - Giao diện hỗ trợ nền tảng desktop và mobile (responsive design). - Dự kiến hoàn thành trong 8 tuần kể từ ngày bắt đầu.

| 5.0 KEY PROJECT DELIVERABLES |  |
| --- | --- |
| Name (Tên) | Description (Mô tả) |
| Website bán ô tô | Giao diện đầy đủ tính năng bán, mua, tìm kiếm và quản trị |
| Cơ sở dữ liệu | Thiết kế lược đồ dữ liệu về xe, người dùng, đơn hàng, thanh toán |
| API ASP.NET | Xử lý logic nghiệp vụ cho tất cả chức năng backend |
| Frontend React.js | Giao diện người dùng tương tác hiện đại |
| Tài liệu hướng dẫn | Hướng dẫn cài đặt, sử dụng và bảo trì hệ thống |
| Kế hoạch kiểm thử | Kịch bản test chức năng và hiệu suất hệ thống |
| Demo và trình bày | Buổi demo và báo cáo tiến độ, kết quả |

| 6.0 MILESTONE DATES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item (STT) | Major Events / Milestones (Mốc công việc chính) | Dates(Thời gian dự kiến) |
| 1 | Phân tích yêu cầu và thiết kế CSDL | Tuần 1 |
| 2 | Hoàn thiện backend (API) | Tuần 2-3 |
| 3 | Xây dựng frontend React.js | Tuần 4-5 |
| 4 | Kết nối frontend và backend | Tuần 6 |
| 5 | Kiểm thử và sửa lỗi | Tuần 7 |
| 6 | Demo, hoàn thiện báo cáo | Tuần 8 |

| 7.0 KEY ISSUES |  |
| --- | --- |
| Severity (Mức độ) | Description (Mô tả) |
| Cao | Thiếu kinh nghiệm thực tế về kết nối API và xử lý thanh toán |
| Trung bình | Khả năng phối hợp nhóm không đều |
| Thấp | Thời gian triển khai trùng lịch học tập các môn khác |

| 8.0 RISKS |  |
| --- | --- |
| Severity (Mức độ) | Description (Mô tả) |
| Cao | Không hoàn thành các module đúng tiến độ |
| Trung bình | Lỗi bảo mật khi triển khai chức năng thanh toán |
| Trung bình | Tài nguyên hosting và domain bị giới hạn |
| Thấp | Trình độ kỹ thuật nhóm không đồng đều |

9.0 PROJECT’S CRITERIA FOR SUCCESS

- Website hoạt động ổn định, không lỗi nghiêm trọng. - Giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng. - Hoàn thiện ít nhất 90% tính năng đã đề ra. - Đạt điểm đánh giá từ giảng viên hướng dẫn ≥ 8.0/10. - Được nhóm bạn bè đánh giá là hiệu quả và thực tế. - Đáp ứng đúng deadline, tài liệu đầy đủ và rõ ràng.

10.0 CRITICAL SUCCESS FACTORS

Sự phối hợp hiệu quả giữa các thành viên nhóm. Phân công công việc rõ ràng và kiểm soát tiến độ chặt chẽ. Giao tiếp thường xuyên giữa các thành viên để cập nhật tiến độ. Có bản thiết kế, CSDL và quy trình test rõ ràng trước khi code. Ứng dụng các công cụ quản lý dự án như Google Drive, Trello.

11.0 SIGNOFF

Project Sponsor: Cô TS. Nguyễn Thị Lương, Anh KS. La Quốc Thắng Ngày: 10/08/2023